巫溪发改发〔2024〕115号

巫溪县发展和改革委员会

关于巫溪县徐家镇2024年安阳村

人居环境整治提升中央财政以工代赈项目

总投资概算的批复

巫溪县徐家镇人民政府	：

你单位《关于巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目概算评审的函》（徐家府函〔2024〕22号）及相关资料已收悉。根据中科标禾工程项目管理有限公司出具的《巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目概算审核报告》（标禾造价〔2024〕 BH-7号），现将巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目总投资概算批复如下：

- 项目名称：巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目。

- 项目代码：2311-500238-04-01-377707。

- 项目业主：巫溪县徐家镇人民政府。

四、项目建设地址：巫溪县徐家镇安阳村。

五、项目主要建设内容及规模：本项目新修宽3.5产业园区内道路4公里；新建村民活动广场500平方米；新建公共厕所一处。

六、总投资及资金来源：项目总投资为299.69万元。其中工程费用273.31万元，工程建设其他费用26.38万元，基本预备费0万元。资金来源为申请 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元。

请严格实行项目法人责任制、工程监理制、工程招投标制和合同管理制，强化项目投资控制、抓好项目工程质量、加强项目管理和监督检查，确保项目在规定时间内建成并交付使用。请按照项目管理程序和重点项目适用以工代赈相关要求，按照“能用尽用”的原则，吸纳本地人员务工。请据此按照批准的建设规模和标准实施建设，确保不突破核定的总投资。

特此批复

附件：巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目总投资概算审定表

巫溪县发展和改革委员会

2024年3月22日

（此件公开发布）

| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巫溪县徐家镇2024年安阳村人居环境整治提升中央财政以工代赈项目总投资概算审定表 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目或费用名称 | 投资(万元) | 备注 |
| 一 |  | 工程费用 | 273.31 |  |
| （一） |  | 道路工程 | 248.61 |  |
| （二） |  | 广场及厕所工程 | 24.70 |  |
| 二 |  | 工程建设其他费用 | 26.38 |  |
| 2 |  | 技术咨询费 | 26.38 |  |
| 2.1 |  | 工程设计费 | 9.00 |  |
| 2.2 |  | 测量费 | 5.60 |  |
| 2.3 |  | 工程建设监理费 | 4.10 |  |
| 2.4 |  | 工程造价咨询服务费 | 2.18 |  |
| 2.4.1 |  | 概算审核费 | 1.09 |  |
| 2.4.2 |  | 工程量清单及组价编审 | 1.09 |  |
| 2.4.3 |  | 工程结算审核费 | 0.96 |  |
| 五 |  | 概算总投资 | 299.69 |  |