巫溪发改发〔2024〕120号

巫溪县发展和改革委员会

关于巫溪县通城长红给排水工程立项的批复

巫溪县盛景建设开发有限公司：

你公司《关于巫溪县通城长红给排水工程立项的请示》（盛景建设文〔2024〕35号）及相关资料收悉。经研究，原则同意巫溪县通城长红给排水工程立项，现将相关事项批复如下：

- 一、项目名称：巫溪县通城长红给排水工程。

- 二、项目代码：2403-500238-04-05-582845。

三、项目业主：巫溪县盛景建设开发有限公司。

四、项目建设性质：新建。

五、项目建设地点：巫溪县通城镇。

六、项目建设内容及规模：该项目新建供水工程4.2km、排水工程4.2km等基础配套设施，土石方开挖及回填3500m3。

七、项目总投资及资金来源：项目总投资约为385.99万元，其中工程费用302.40万元，工程建设其他费用55.00万元，基本预备费28.59万元，资金来源为业主自筹。

八、项目建设时间：自开工之日起3个月。

接此批文后，严格按照项目建设相关程序，办理和完善相关手续，力争尽早开工建设。

巫溪县发展和改革委员会

2024年3月22日

（此件公开发布）